| Objetivo | Projeto | Designação | Rubrica Orçamental |  | Forma Realização | Fonte de Financiamento |  |  |  | Datas |  | Montante previsto |  |  | Montante executado |  |  | Nível de execução financiamento anual | Nível de execução financiamento global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Orgânica | Económica |  | RP | RG | UE | EMPR | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos anteriores | Anos | Total |  |  |
| 111 | 2025/1 | Requalificação do Armazém Jardoeira | 01 | 0701030101 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/1 | Estrada da Raçoeira - Casal do Alho | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 12.017,43 € | 0,00 € | 12.017,43 € | 0,00 € | 6.586,42 € | 6.586,42 € | 54,81% | 54,81% |
| 111 | 2025/2 | Arruamentos e Obras Diversas | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 145.701,00 € | 0,00 € | 145.701,00 € | 0,00 € | 145.462,59 € | 145.462,59 € | 99,84% | 99,84% |
| 111 | 2025/2 | Rua do Padeiro - Brancas | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 31.344,00 € | 0,00 € | 31.344,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/3 | Rua do Casal Cantiga - Cela | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 50.335,88 € | 0,00 € | 50.335,88 € | 0,00 € | 23.037,83 € | 23.037,83 € | 45,77% | 45,77% |
| 111 | 2025/3 | Toponimia | 01 | 07010409 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 563,60 € | 563,60 € | 93,93% | 93,93% |
| 111 | 2025/4 | Rua da Ladeira do Ferreiro - Faniqueira | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 19.065,12 € | 0,00 € | 19.065,12 € | 0,00 € | 7.844,21 € | 7.844,21 € | 41,14% | 41,14% |
| 111 | 2025/4 | Beco das Gémeas - Palmeiros | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/5 | Rua do Jogo - Calvaria de Baixo | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/5 | Lavadouros e Fontanários | 01 | 0701041301 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 9.890,00 € | 0,00 € | 9.890,00 € | 0,00 € | 9.867,55 € | 9.867,55 € | 99,77% | 99,77% |
| 111 | 2025/6 | Estrada do Guilherme (troço) - Calvaria de Baixo | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/6 | Equipamento de Informática | 01 | 070107 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/7 | Rua da Barranjola - Brancas | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/7 | Software | 01 | 070108 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 104,99 € | 104,99 € | 52,50% | 52,50% |
| 111 | 2025/8 | Rua do Moinho de Vento - Cela | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 508,80 € | 508,80 € | 63,60% | 63,60% |
| 111 | 2025/8 | Equipamento Administrativo | 01 | 070109 | O | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/9 | Rua da Marialinha - Qta do Sobrado - Troço Qta do Escuteiro a Travessa da Mata - Casal da Amieira | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 547,00 € | 0,00 € | 547,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/9 | Ferramentas e Utensilios | 01 | 070111 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27/10/2025 | 31/12/2025 | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 940,00 € | 940,00 € | 94,00% | 94,00% |
| 111 | 2025/10 | Rua das Centas - Brancas | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/10 | Equipamento Urbano | 01 | 07011501 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/11 | Rua do Fontanário - Casal do Marra | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/11 | Outros Investimentos | 01 | 07011502 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/12 | Aquisição de Viatura | 01 | 07010602 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 111 | 2025/13 | Requalificaçao do Largo do Rossio - Palmeiros | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| Total Objetivo 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.890,43 € | 0,00 € | 271.890,43 € | 0,00 € | 194.915,99 € | 194.915,99 € | 71,69% | 71,69% |
| 246 | 2024/14 | Parques e Jardins | 01 | 07010405 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 246 | 2025/4 | Cemitério | 01 | 07010412 | O | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| Total Objetivo 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 331 | 2025/18 | Rua do Casal Couveiro - Casal do Quinta - Troço com Tout-Venant | 01 | 07010401 | E | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 9.110,00 € | 0,00 € | 9.110,00 € | 0,00 € | 9.079,96 € | 9.079,96 € | 99,67% | 99,67% |
| Total Objetivo 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.110,00 € | 0,00 € | 9.110,00 € | 0,00 € | 9.079,96 € | 9.079,96 € | 99,67% | 99,67% |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.060,43 € | 0,00 € | 281.060,43 € | 0,00 € | 203.995,95 € | 203.995,95 € | 72,58% | 72,58% |

| Órgão executivo, | Órgão deliberativo, | O Contabilista Público |
| --- | --- | --- |
| Em___de__________de____ | Em___de__________de____ | Em___de__________de____ |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| ________________________ | ________________________ |
| ________________________ | ________________________ |